**«Утверждено» Протокол №18 Общего собрания членов ТСЖ «На Моховой» от 12.11.2016г**

 **ПЛАН РАБОТ НА 2017 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВИД РАБОТ** | **ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА**  | **ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ** |
| Покупка и установка дополнительных 4-х видеокамер: по 1-шт. в каждый новый лифт; 1-шт. напротив входа во 2-ю, внутреннюю, тамбурную дверь на 1-ом этаже; 1-шт. на 1-ом этаже - вид на лифты. |  май -  декабрь -   | 15.05.2017 05.12.2017 |
| Страхование лифтов |  март | 10.03.2017 |
| Покупка бензинового триммера для покоса травы | Март - апрель  | 12.04.2017 |
| Доставка земли (ПТО ГХ)- справа и слева от входа в дом | Апрель – май  | 12.04.2017 |
| Покос травы на территории дома | Июнь – август | 06.06.2017 11.08.2017 |
| Замена клапанов загрузочных мусоропровода на 14-ти этажах; частичный ремонт ствола мусоропровода (заделка дыр) | Первое полугодие  | 21.06.2017 |
| Покупка и установка нового насоса в контур системы ГВС в ИТП дома  | Второе полугодие  | 04.09.2017 |
| Гидропневматическая промывка системы отопления | Июнь – август по договору с ИП Усачев Р.Б. | 13.07.17 |
| Покупка, доставка и установка новых пожарных шкафов на 7-ми этажах (с 1-7эт.); демонтаж старых шкафов | Первое полугодие  | 28.03.2017 |
| В целях энергосбережения, заменить старое остекление между почтовыми ящиками в холле, на стеклопакет  | Первое полугодие  | 16.03.2017 |
| Восстановление замков, на поэтажных электрических щитах, на 14-ти этажах | Май – август  | 19.10.2017 |
| В целях энергосбережения, заменить двери: на 2-ом; 4-ом; 5-ом; 6-ом; 7-ом этажах возле лифта и 1-дверь вход в подвал.  | Июнь - сентябрь  | 06.02.2017 03.04.2017 06.06.2017  26.10.17 - 2шт 11.12.2017 |
| Ремонт крыльца при входе в дом | Май – август  | 18.09.2017 |
| Покраска металлической двери (вход в подвал- слева) и пола на 14-ти этажах у мусороприемных клапанов  | июнь – август | 17.07.2017 |
| Измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» нам лифьтах | Ноябрь-декабрь | 28.12.2017 |
| Завести песок на зимний период | август – октябрь  | 10.11.2017 |
| Капитальный ремонт кровли дома | август – ноябрь  | 13.11.2017 |